

***Администрация муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 07.02.2020 г. п. Стрелецкий № 1 ДСП**

|  |
| --- |
| **О подготовке и проведении безаварийного пропуска****паводковых вод на территории муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района** **в 2020 году** |

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Одоевский район к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района в 2020 году, администрация муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Возложить организацию и проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администрации муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района.

 2. Утвердить состав оперативной группы муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района выполняющей мероприятия по экстренному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья (приложение 1).

 3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод территории муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района в 2020 году (приложение 2).

 4. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья (приложение 3).

 5. Начальнику отдела экономики и финансов администрации муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района Солодковой О. Н. выделить группе жизнеобеспечения из резервного фонда бюджета муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района финансовые средства, согласно сметы (приложение 4).

 6. Разработать планы мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году и утвердить их муниципальными правовыми актами.

 7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Одоевский район от 14.01.2019 г. № 1-ДСП «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района в 2019 году».

 8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **И.о. главы администрации****муниципального образования****Южно-Одоевское****Одоевского района** |  | **О.Н. Солодкова** |

 Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Южно-Одоевское

Одоевского района

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

СОСТАВ

оперативной группы муниципального образования Южно-Одоевское Одоевского района привлекаемой к выполнению

мероприятий в период весеннего

половодья 2020 года

Солодкова Ольга - и.о. главы администрации муниципального

Николаевна образования Южно-Одоевское Одоевского района

Андрейчик - начальник сектора жизнеобеспечения

Мария Владимировна

Лесненко - инспектор по работе с населением

Елена Викторовна (Петровское направление)

Захарова - инспектор по работе с населением

Валентина Васильевна (Сомовское направление)

Матюта - Сомовский филиал ФГУП «Почта России»

Ольга Владимировна начальник отделения (по согласованию)

Беликова - заведующая Стрелецким ФП

Наталья Николаевна (по согласованию)

Кузьмина - заведующая ОПС «Стрелецкий»

Анна Юозасовна (по согласованию)

Свистунов - участковый полиции

Сергей Михайлович (по согласованию)

Волков - энергетик СПК «Стрелецкий»

Павел Борисович (по согласованию)

 Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Южно-Одоевское

Одоевского района

№ 1 ДСП от 07.02.2020 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод**

**на территории муниципального образования Южно-Одоевское**

**Одоевского района в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | до 01.03.2020г. | Глава администрации,сектор жизнеобеспечения |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья 2020 года. | до 01.03.2020 | Сектор жизнеобеспечения |
| 3. Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств. Определение мест их дислокации. При необходимости заключение договоров об организации переправ в местах нарушения транспортного сообщения с организациями и частными лицами. | до 01.03.2020 | Глава администрации, сектор жизнеобеспечения |
| 4. Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | до 01.03.2020. | Глава администрации,сектор жизнеобеспечения |
| 5. Проведение обследования гидротехнических сооружений. Временное закрепление бесхозяйных гидротехнических сооружений за эксплуатирующими организациями с назначением ответственных лиц за пропуск половодья. Проведение максимально возможной предполоводной сработки  | до 01.03.2020 | Глава администрации,сектор жизнеобеспечения |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| прудов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий в соответствии со складывающейся обстановкой, проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах |  |  |
| 6. Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой и розничной торговли создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | до начала паводка | Глава администрации,сектор обеспечения, руководители предприятий (по согласованю) |
| 7. Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах.Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения района о прогнозе и прохождении весеннего половодья. | в течение предпавод- кового и паводкового периода | Глава администрации, сектор обеспечения |
| 8. Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи | до 01.03.2020 | Сектор обеспечения |
| 9. Разработка плана мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения и обеспечение его выполнения. Выполнение мероприятий по проведению медицинского обследования населения на отрезаемых территориях (с. Болотское) | до 01.03.2020. | Сектор жизнеобеспечения, работники ФП |
| 10. Проведение смотра готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья. | до 01.03.2020. | Глава администрации, сектор жизнеобеспечения, руководители предприятий |
| 11. Обеспечить контроль эксплуатации автодорог и искусственных сооружений в весенний период. Создание необходимых  | до 01.03.2020. | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| резервов на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе запрещающих знаков дорожного движения и информационных указателей о путях объезда затопленных (подтопленных) участков и мостов |  |  |
| 12. Обеспечение совместно с органами местного самоуправления готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно­ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально­значимых объектов<4 | до 01.03.2020 | Глава администрации, сектор жизнеобеспечения |
| 13. Представление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке через МКУ «ЕДДС Одоевского района» в Главное управление МЧС России по Тульской области через Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» | ежедневно с 6.00 час. до 9.00 час. в течение паводкового периода | Глава администрации, сектор жизнеобеспечения |
| 14. Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков | в течение паводкового периода | Глава администрация |

 Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального образования

Южно-Одоевское

Одоевского района

№ 1 ДСП от 07.02.2020 г.

.

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ,

привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование формирования | Кол-во л/с | Кол-во техники | Кол-во плав. средств |
| 1. | Оперативная группа | 3 водителя3 мед. Работника3 рабочих | 3 ед. УАЗ (Стрелецкий, Сомово, Петровское) | - |
| 2. | Аварийно-техническая группа: Сомовская территория | 3 человека | МТЗ-80 эксковатор – 1 ед.;МТЗ-80 – 1 ед. | - |
| 3. | Петровская территория | 3 человека | МТЗ-1222 с лопатой – 1 ед.;МТЗ-80 – 1 ед. | - |
| 4. | Стрелецкая территория | 3 человека | К701 с ковшом – 1 ед.;МТЗ-80 – 1 ед.;УАЗ 3303 – 1 ед. | - |

 Приложение №4

к постановлению администрации

муниципального образования

Южно-Одоевское

Одоевского района

№ 1 ДСП от 07.02.2020 г.

**СМЕТА**

**финансовых средств на проведение мероприятий,**

**связанных с безаварийным пропуском весенних паводковых вод**

**2020 года**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий (затрат) | Кол-во привлекаемых (единиц) | Сумма финансовых затрат (руб.) |
| 1 | Организация перевозки продовольствия, оказание медицинской помощи, противопожарные мероприятия | 2от администрации района | 5000-00 |
|  | ИТОГО: |  | 5000-00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_